****

**แผนการดำเนินงาน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก**

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

**องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก**

## อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[**www.songprak.go.th**](http://www.songprak.go.th/)



**คำนำ**

 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒548 ข้อ 26 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 12 โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เพื่อให้องค์การ-บริหารส่วนตำบลสองแพรก รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การ-บริหารส่วนตำบลสองแพรก มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด

**องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก**

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

บทนำ 1

 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 1

 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 2

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 3

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 5

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 5

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 5

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 8

 - แผนงานการเกษตร 8

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 9

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9

 - แผนงานเคหะและชุมชน 14

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 15

 - แผนงานการศึกษา 15

 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 19

 - แผนงานสาธารณสุข 21

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 38

 - แผนงานเคหะและชุมชน 40

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 41

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 42

 - แผนงานงบกลาง 43

 บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 44

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 45

 - แผนงานเคหะและชุมชน 46

 - แผนงานการพาณิชย์ 47

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**01**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**๑.๑ บทนำ**

แผนดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การพัฒนาและการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหาร-ส่วนตำบลสองแพรกมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานและโครงการพัฒนาในแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

 ๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

 ๒. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม / โครงการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น

 ๓. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกมาประสานบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน

 ๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน**

 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

 3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

 4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

 5.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**02**

**แผนภูมิการขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำแผนฯ

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

การจัดทำแผนฯ

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

การจัดทำแผนฯ

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน**

๑.ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้ ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ

 ๒.ทำให้การดำเนินงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกมีความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น

 3.ทำให้การพัฒนาในพื้นขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

 4.ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกมีการดำเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่างใส

 5.ทำให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกยิ่งขึ้น

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**



















































































**บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ**







